东莞市“三旧”改造单元规划编制指引（试行）（东三旧办〔2009〕1号附件2）

为规范和推动我市“三旧”改造工作，使“三旧”改造工作能够在城市规划的指导下有序进行，达到进一步完善城市功能，优化城市空间结构，盘活土地资源，改善环境质量的目的，根据《关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见》（粤府〔2009〕78号）、《关于“三旧”改造工作的实施意见》（试行）、《东莞市推动产业结构调整和转型升级实施“三旧”改造土地管理暂行办法》等有关规定，以及国家、省、市有关规范与标准，结合我市实际，制订本指引。

一、总体要求

（一）基本原则

1.规划先行，成片改造

“三旧”改造要以编制“三旧”改造规划为核心，发挥规划的控制和引导作用。编制“三旧”改造规划要坚持成片改造的原则，结合改造地块、行政区划、控制性详细规划图则界线、市政道路围合或与河流山体等自然边界划定规划范围，从片区的高度整体提出规划要求和实施策略。

2.塑造功能，公共优先

“三旧”改造要以优化城市功能为目的，以城市功能区为具体实施单元。根据改造地区的区位条件、经济基础、群众意愿等实际情况，明确功能区的发展定位。要坚持公共优先的原则，在改造范围内按“拆三留一”的要求优先预留公共用地（注），即按拆迁用地面积计算，预留比例不低于1/3的用地，作为道路、市政、教育、医疗、绿化等公共用途，提升城市公共空间形象，确保拆迁改造的整体效果。

3.成熟一片，改造一片

“三旧”改造对拓展城市空间、完善城市功能、提升城市形象具有重要意义，对“三旧”改造范围和改造时间的确定，必须坚持实事求是的原则，对区位条件优、改造动力足、群众基础好的成熟地区优先改造，成熟一片，改造一片，避免一哄而上，全面开花。

4.公众参与，各方共赢

在“三旧”改造工作中，要突出公众参与，充分发挥各级政府、人民群众、设计人员和专家学者等有关各方的积极性和创造性，以编制“三旧”改造规划方案为平台，凝聚各方共识，增强规划的可操作性。

（二）规划目标

“三旧”成片改造指对旧城镇、旧村庄、旧厂房的成片综合整治、功能改变或拆除重建等城市建设活动。通过“三旧”成片改造，解决城市存量土地效益低下，物质性老化和功能性老化的问题，为城市提供新的发展空间，实现以下目标：

1．拓展建设空间，保障发展用地；

2．完善城市功能，增加公建配套；

3．优化产业结构和布局，提高城市竞争力；

4．改善环境质量，提升空间品质；

5．取得经济效益、社会效益、环境效益的统一。

（三）“三旧”成片改造对象的类型

“三旧”改造对象可分为以下几个类型：

1．城中村的改造。城中村是指建筑质量存在安全隐患，设施配套水平低，治安混乱、卫生状况差，占据交通、城市重要功能区等优势区位的村民居住区域。

2．旧工商混住区的改造。旧工商混住区是指工、商、住等功能混杂，建筑质量和环境质量较差，配套设施水平低，治安状况较差而需要改造的地区。

3．旧工业区的改造。旧工业区是指不符合城市规划要求，不符合产业结构调整要求和建筑质量差、土地利用效益低的工业区。

4．旧居住区的改造。旧居住区是指城市发展早期修建，客观上已不能有效满足使用者实际生活需求，同时也影响了城市整体功能结构调整与优化的住宅区。

（四）“三旧”成片改造的策略

坚持实事求是的原则，对区位条件优、改造动力足、群众基础好的成熟地区优先改造，成熟一片，改造一片。坚持公共优先的原则，在改造范围内，优先补充公共用地，按规范布局公共配套设施和市政交通设施。

1．优化城市功能布局

优先对城市中心区、轨道站点及周边等地区进行更新改造，提高土地利用效率。对符合条件的地区，鼓励采用功能转变的方式，将高新技术、现代物流业、创意产业等新兴产业的发展与工业区的转型相结合，实现低成本、高效益的城市更新改造。

要通过合理调整工业用地的布局，优化城市空间结构，将腾挪出来的空间用于发展现代生产性服务业或增加城市配套。

2．完善公共配套设施

旧工业区的改造，应优先考虑提供和改善城市公共利益发展空间。对于应由政府投资的公共设施，应主要通过旧工业区改造来满足。对于由市场推动的商业用地建设，应在“三旧”改造规划的指导下，可优先通过旧工业区全面改造进行功能置换。

对予以保留的农村新村和旧的居住区，要根据具体情况，以综合整治为主，提升居住配套设施和环境水平，改善城市面貌。

3．改善道路交通网络和市政设施

地块的改造，要与完善周边道路和市政设施结合起来，同步实施，以改善城市的道路交通状况。

4．发挥政府的主导作用

各镇街要编制“三旧”改造专项规划，在镇街范围内对“三旧”改造进行统一部署和整体安排。既要保证改造需求最为迫切的对象得到更新，释放一定的潜力以满足城市发展各方面的需求，也要控制好“三旧”改造的节奏，避免出现一窝蜂、遍地开花的情况，要做好近期与远期、重点地区和一般地区相结合，使“三旧”改造规划有条不紊地进行。

要控制好旧工业区进行房地产开发的年度投放量，协调与城中村改造的关系。工业区在优先保障工业经济持续发展的前提下，首先考虑满足严重缺乏的公共配套设施建设，其次再作为房地产开发满足居住需求，同时要与城中村改造相协调，以免影响房地产市场的自然、健康发展。

二、编制组织与审批程序

（一）编制主体。“三旧”改造单元规划由各镇街负责组织编制。

（二）设计单位要求。同时具备城市规划编制甲级资质和建筑设计乙级及以上资质，并已在市城建规划局备案的设计单位。

（三）编制审批流程

根据“三旧”改造单元规划与控制性详细规划的关系，其编制、审批流程主要分为以下五种情况：

1．“三旧”改造单元规划符合已批准的控制性详细规划的编制、审批流程：

（1）各镇街向市城建规划局提交编制计划，经同意后方可组织编制。

（2）各镇街委托符合要求的设计单位开展规划编制工作。

（3）规划草案完成后，由各镇街组织进行审议。

（4）各镇街审议通过后，将规划草案报市城建规划局进行技术审查。

（5）技术审查通过后，由各镇街组织对规划草案进行批前公示，公示时间不少于15日。

（6）各镇街根据公众意见对规划草案修改完善后，报市“三旧”改造领导小组审批。

（7）审批通过后，由各镇街及时将规划成果向社会公布。

2．“三旧”改造单元规划需对已批准的控制性详细规划进行微调的编制、审批流程：

（1）各镇街向市城建规划局提交编制计划，经同意后方可组织编制。

（2）各镇街委托符合要求的设计单位开展规划编制工作，并同时开展控制性详细规划的调整论证工作。

（3）规划草案完成后，由各镇街组织进行审议。

（4）各镇街审议通过后，将规划草案连同控制性详细规划微调论证报告一并报市城建规划局进行技术审查。

（5）技术审查通过后，由各镇街组织对规划草案进行批前公示，公示时间不少于15日。

（6）各镇街根据公众意见对规划草案修改完善后，报市“三旧”改造领导小组审批。

（7）“三旧”改造单元规划审批通过后，由市城建规划局及时完善控制性详细规划微调审批程序，由各镇街及时将“三旧”改造单元规划成果、控制性详细规划微调成果向社会公布。

3．“三旧”改造单元规划需对已批准的控制性详细规划进行一般调整的编制、审批流程：

（1）各镇街向市城建规划局提交编制计划，经同意后方可组织编制。

（2）各镇街委托符合要求的设计单位开展规划编制工作，并同时开展控制性详细规划的调整论证工作。

（3）规划草案完成后，由各镇街组织进行审议。

（4）各镇街审议通过后，将规划草案连同控制性详细规划一般调整论证报告一并报市城建规划局进行技术审查。

（5）技术审查通过后，由各镇街组织对规划草案连同控制性详细规划调整草案一并进行批前公示，公示时间不少于30日。

（6）各镇街根据公众意见对规划草案修改完善后，将“三旧”改造单元规划报市“三旧”改造领导小组审批。

（7）“三旧”改造单元规划通过审批后，由各镇街据此将控制性详细规划一般调整草案报市城市规划委员会审议。

（8）控制性详细规划一般调整审议通过后，由各镇街及时将“三旧”改造单元规划成果、控制性详细规划一般调整成果向社会公布。

4．“三旧”改造单元规划需对已批准的控制性详细规划进行重大调整的编制、审批流程：

（1）各镇街向市城建规划局提交编制计划，同时向市城市规划委员会提交对控制性详细规划进行重大调整、重新编制的申请，经双方同意后方可组织编制。

（2）各镇街委托符合要求的设计单位开展新的控制性详细规划编制工作，并将“三旧”改造单元规划内容纳入控制性详细规划一并编制。

（3）规划草案完成后，由各镇街组织进行审议。

（4）各镇街审议通过后，将规划草案报市城建规划局进行技术审查。

（5）技术审查通过后，由各镇街组织对规划草案进行批前公示，公示时间不少于30日。

（6）各镇街根据公众意见对规划草案修改完善后，将“三旧”改造单元规划内容报市“三旧”改造领导小组审批。

（7）“三旧”改造单元规划内容通过审批后，由各镇街据此将控制性详细规划草案报市城市规划委员会审议。

（8）控制性详细规划调整审议通过后，由市城建规划局上报市政府审批。

（9）审批通过后，由各镇街及时将控制性详细规划成果（包括“三旧”改造单元规划内容）向社会公布。

5．“三旧”改造单元规划与控制性详细规划一并编制、同时审批的流程：

（1）各镇街向市城建规划局提交编制计划，经同意后方可组织编制。

（2）各镇街委托符合要求的设计单位开展控制性详细规划编制工作，并将“三旧”改造单元规划内容纳入控制性详细规划一并编制。

（3）规划草案完成后，由各镇街组织进行审议。

（4）各镇街审议通过后，将规划草案报市城建规划局进行技术审查。

（5）技术审查通过后，由各镇街组织对规划草案进行批前公示，公示时间不少于30日。

（6）各镇街根据公众意见对规划草案修改完善后，将“三旧”改造单元规划内容报市“三旧”改造领导小组审批。

（7）“三旧”改造单元规划内容通过审批后，由各镇街据此将控制性详细规划草案报市城市规划委员会审议。

（8）控制性详细规划草案审议通过后，由市城建规划局上报市政府审批。

（9）审批通过后，由各镇街及时将控制性详细规划成果（包括“三旧”改造单元规划内容）向社会公布。

（四）“三旧”改造单元规划的调整，也按照上述程序进行。

三、规划编制的技术要求

（一）总体要求

“三旧”成片改造单元规划，应以“三旧”改造专项规划及年度实施计划为依据，以成片改造单元为单位，以控制性详细规划为指导，以指导地块成片开发改造为目的，制定近期改造片区的详细规划，提出具体的改造要求和实施安排，要求达到城市设计的深度，配套的政策、措施要有针对性和可行性。

（二）主要内容

在“三旧”改造专项规划的指导下，划定成片改造单元，提出改造单元内地块的具体改造模式、制定土地性质、开发强度、道路交通、公共与市政基础配套设施、城市设计等规划控制要求；提出具体可行的实施策略和相关的政策建议等。

（三）内容要求

1．划分成片改造单元。其划定原则是：结合改造地块、行政区划、控制性详细规划图则的界线、市政道路围合或与河流山体等自然边界来划分，地块相对完整。规划单元的用地面积不小于5公顷。

2．确定改造单元内地块的改造模式

改造模式可分为拆除改造和保留整治两种模式。一个改造单元内，可以采用全部拆除重建的模式，也可以根据需要，采取部分拆除和保留整治相结合的方式。改造模式要通过现状综合评价、改造动力和可行性分析来确定。

3．明确改造要求

明确用地性质、开发强度、公建配套规模和位置、城市设计等规划控制要求，深度要达到城市设计（或地块包装）的深度。

4．提出具体可行的实施策略和相关的政策建议。包括拆迁安置（补偿）方案，分期实施的原则措施，特别是提出保障规划的公建配套等同步实施策略，需要协调的问题以及协调机制，地价折抵政策等。

5．明确改造主体。改造主体可以分为市级土地收储机构、镇街政府、集体经济组织和社会资金。

（四）工作要求

1．开发强度的确定，要进行可行性研究。

研究合理的拆建比、建筑物总量、地块划分及建设强度；在此基础上进行影响评价，包括对城市功能布局、环境、道路交通、市政公用设施、公共服务设施等的技术评价，以及拆迁改造成本、运作模式等的经济可行性评价；确定地块开发强度控制要素。

2．做好规划的衔接工作。在专项规划与土地利用规划衔接的基础上，做好与城镇总体规划、控制性详细规划以及相关专项规划的衔接。

3．分期实施的单元，其分期实施原则措施要合理、可行、可控。

4．与控制性详细规划的关系。

在总量平衡的前提下，单元内各地块容积率可以相互调剂。在满足道路要求及通行条件的前提下，可以对支路线位进行适当的调整。控制性详细规划规定的各类公共服务设施、市政基础设施用地，在保证规模与合理服务半径的前提下，可根据空间布置原则，对其位置和范围在单元内进行适当的调整。超出控制性详细规划地块容积率的，必须调整控制性详细规划后并经批准后，才能实施。

5．规划的深度。要求达到城市设计的深度。

6．以下内容为规划的强制性内容:

（1）各地块的土地主要用途；

（2）各地块允许的建设总量；

（3）特定地段规划允许的建筑高度；

（4）需控制的主次干道及支路；

（5）各地块的绿地率、公共绿地面积规定；

（6）基础设施和公共服务设施配套建设的规定；

（7）其他特定城市设计的控制要素（历史文物保护、建筑风格等）；

（8）与开发地块同时配套建设的市政管网。

（五）成果要求

规划方案的成果包括文本、图件和附件。图件由图纸和图则两部分组成，附件由相关研究报告和基础资料汇编组成。

1．文本

文本内容：总则、改造目标与功能、改造模式与策略、土地利用规划、开发强度控制、道路交通、配套设施、绿地及开放空间、城市设计要求、市政公用设施及工程管线控制、规划管理单元控制导则、相关规划修正情况、配套政策措施。

2．图件

规划图则包括：改造单元范围界定图、地块划分图、改造单元规划控制详图。

规划图纸包括：位置图、土地利用现状图、用地权属现状图、密度分区示意图、与周边用地协调分析图、改造策略分区图、土地利用规划图、城市设计引导图、公共服务设施规划图、道路交通规划图、绿地及开放空间规划图、市政工程规划图、分期建设引导图等。

3．附件

研究报告的内容是对文本观点详细说明，分析现状、论证规划控制要求、解释规划文本等。

四、附则

（一）本指引由东莞市城建规划局负责解释。

（二）本指引自公布之日起施行。

注：公共用地主要包括：教育科研用地（C6）、中小学幼儿园用地（R6）、政府机关办公用地（C1）、体育用地（C4）、医疗卫生用地（C5）、文物古迹用地（C7）、口岸监管用地（C8）、其它公共设施用地（C9）、广播电视用地（C33）、图书展览用地（C34）、道路广场用地（S）、对外交通用地（T）、绿地（G）、市政公用设施用地（U）等建设用地。